UNIVERSIDAD MARIANO GALVEZ DE GUATEMALA
FACULTA DE INGENIERIA EN SISTEMAS

CENTRO DE JOCOTENANGO

CATEDRATICO: ING. MARIO ROBERTO FUENTES

CURSO: ANALISIS DE SISTEMAS II

SECCION: “B”

PLATAFORMA NACIONAL PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE BECAS

Acta de Constitución del Equipo

Anexo 1-Documento de Constitución del Equipo

| Proyecto | Plataforma Nacional para la Gestión Integral de Becas |
| --- | --- |
| Versión | final |
| Fecha | Creado: 21/07/2026 · Actualizado: 28/10/2026 |
| Product Owner | Ing. Mario Fuentes (docente) |
| Equipo | Grupo 1 |
| Documento | Acta de Constitución del Equipo (Anexo 1) |

| Carné | Nombre completo |
| --- | --- |
| 0910-23-21648 | Alvaro Daniel Tubac López |
| 0910-23-20428 | Jonathan Enrique Toc López |
| 0910-23-3838 | Byron Alberto Martínez Osorio |
| 0910-23-9932 | Meily Sucely Chonay Cán |
| 0910-23-2040 | Luis Alfredo Velasquez Lopez |

INDICE

1.  Propósito-----------------------------------------------------------------------------------------3

2.  Identificación del equipo---------------------------------------------------------------------3

3.  Integrantes del equipo y roles--------------------------------------------------------------3

4.  Objetivo general y específicos (criterios SMART)-------------------------------------4

5.  Asignación de roles — esquema RACI--------------------------------------------------4

6.  Protocolo de comunicación única---------------------------------------------------------5

7.  Reglas de trabajo-----------------------------------------------------------------------------5

8.  Compromisos del equipo-------------------------------------------------------------------6

9.  Resolución de conflictos--------------------------------------------------------------------6

10.  Cronograma del proyecto (WBS)-------------------------------------------------------6

11.  Firmas de aceptación----------------------------------------------------------------------7

- Propósito

Esta acta formaliza la constitución del equipo de trabajo responsable del análisis, diseño e implementación de la Plataforma Nacional para la Gestión Integral de Becas, estableciendo roles, reglas de trabajo y compromisos que regirán la colaboración durante el desarrollo del proyecto.

2. Identificación del equipo

| Nombre del equipo | Grupo 1 |
| --- | --- |
| Proyecto asignado | Plataforma Nacional para la Gestión Integral de Becas |
| Curso | 0910-037 Análisis de Sistemas II — 8.º ciclo |
| Catedrático / Product Owner | Ing. Mario Fuentes |
| Repositorio | GitHub — Luizvl/Proyecto-UMG |

# 3. Integrantes del equipo y roles

| Nombre completo | Carné | Rol / clave funcional |
| --- | --- | --- |
| Alvaro Daniel Tubac Lopez | 0910-23-21648 | Scrum Master / Desarrollador (panel administrativo, pagos y auditoría) |
| Jonathan Enrique Toc Lopez | 0910-23-20428 | Desarrollador (backend y pruebas automatizadas) |
| Byron Alberto Martinez Osorio | 0910-23-3838 | Desarrollador (frontend, interfaz de usuario y diagramas UML) |
| Meily Sucely Chonay Can | 0910-23-9932 | Documentación, casos de uso |
| Luis Alfredo Velasquez Lopez | 0910-23-20400 | Base de datos, repositorio y configuración Git |

El docente Ing. Mario Fuentes asume el rol de Product Owner durante todo el semestre, de acuerdo con lo establecido.

4. Objetivo general y específicos (criterios SMART)

4.1 Objetivo general

Entregar, al cierre del semestre (31/10/2026), una plataforma web funcional, documentada y probada que gestione el ciclo de vida completo de las becas, convocatorias, estudiantes, solicitudes, documentos, comités, evaluaciones, decisión, seguimiento de estado y reportes, aplicando la metodología Scrum, principios SOLID y patrones de diseño, y adaptándose a los cambios de requerimientos del Product Owner.

## 4.2 Objetivos específicos

| # | Objetivo específico | Medida de éxito | Plazo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Implementar las historias de usuario del backlog inicial (HU01 a HU19) cumpliendo la Definición de Hecho en cada una. | 19 historias completadas y aceptadas por el Product Owner. | Sprints 0 a 3 |
| 2 | Atender los cambios de requerimientos emitidos por el Product Owner (módulo de pagos, doble aprobación para montos mayores a Q10,000, notificaciones automáticas y asistente de IA para el motivo de la solicitud) registrando su impacto. | Cada cambio documentado en la bitácora con su análisis de impacto y atendido en un sprint. | En el sprint en que se recibe cada cambio |
| 3 | Mantener la calidad del código mediante Pull Requests con revisión de pares y pruebas automatizadas. | 100 % de los cambios integrados por Pull Request con al menos una aprobación; pruebas automatizadas del backend en verde (a la fecha, 50 pruebas ejecutadas correctamente). | Durante todo el proyecto |

# 5. Asignación de roles, esquema RACI

R = Responsable  A = Aprobador  C = Consultado  I = Informado

La aprobación del código se realiza mediante revisión de pares en Pull Request.

| Actividad | Responsable (R) | Aprobador (A) | Consultado (C) | Informado (I) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Creación del repositorio y protección de la rama main | Luis Velasquez | Alvaro Tubac (SM) | Jonathan Toc | Todo el equipo |
| Backend: API, modelos, servicios y base de datos | Jonathan Toc, Luis Velasquez | Revisión de pares (Pull Request) | Alvaro Tubac, Byron Martinez | Meily Chonay |
| Interfaz de usuario e integración con el backend | Byron Martinez (interfaz del estudiante), Alvaro Tubac (panel administrativo) | Revisión de pares (Pull Request) | Jonathan Toc | Product Owner |
| Módulo de pagos (aplicación independiente) | Alvaro Tubac | Revisión de pares (Pull Request) | Jonathan Toc | Product Owner |
| Pruebas automatizadas | Jonathan Toc, (QA) | Revisión de pares (Pull Request) | Alvaro Tubac, Byron Martinez | Todo el equipo |
| Documentación y casos de uso | Meily Chonay | Alvaro Tubac (SM) | Todo el equipo | Product Owner |
| Ceremonias Scrum y bitácora de sprints | Alvaro Tubac (SM) | Ing. Mario Fuentes (PO) | Todo el equipo | — |
| Priorización del Product Backlog | Ing. Mario Fuentes (PO) | Ing. Mario Fuentes (PO) | Alvaro Tubac | Todo el equipo |

# 6. Protocolo de comunicación única

| Plataforma seleccionada | Google Meet (reuniones y demostraciones) y WhatsApp (mensajería del equipo). |
| --- | --- |
| Reuniones de equipo | Martes y viernes, 30 minutos. |
| Normas de uso | Toda decisión relevante se documenta en el canal del equipo o en el tablero de tareas. Los avisos de bloqueo o atraso se comunican con anticipación, no al momento de la entrega. |
| Tablero Scrum | GitHub Projects |

# 7. Reglas de trabajo

## 7.1 Control de versiones (Git)

- No se trabaja directamente sobre la rama main; está protegida y requiere Pull Request.

- Cada funcionalidad se desarrolla en una rama con el formato feature/descripcion-corta

- Todo cambio se integra mediante Pull Request, con revisión de al menos un compañero antes de aprobar el merge.

- Los mensajes de commit deben ser claros y describir el cambio realizado.

## 7.2 Reparto de trabajo

- Las tareas se distribuyen a partir del Sprint Backlog acordado en cada Sprint Planning.

- Cada integrante actualiza el estado de sus tareas antes de cada reunión de seguimiento.

- En caso de bloqueo o atraso, el integrante avisa al equipo con anticipación.

# 8. Compromisos del equipo

- Asistir a los eventos de Scrum (Planning, Review y Retrospective).

- Mantener actualizado el Product Backlog y el Sprint Backlog.

- Cumplir con los estándares de calidad de código y documentación acordados.

- Comunicar oportunamente cualquier impedimento que afecte el avance del sprint.

# 9. Resolución de conflictos

Ante desacuerdos técnicos o de organización, el equipo buscará consenso en reunión. De no llegar a un acuerdo, se sigue el proceso escalonado definido en la Política de Trabajo en Grupo (conversación directa, mediación interna, arbitraje grupal) y, como último recurso, se plantea la situación al Product Owner para su resolución o priorización.

# 10. Cronograma del proyecto (WBS)

Las fechas se completarán con las fechas reales de la primera Sprint Planning.

| Tarea / subtarea | Fecha de entrega / hito | Responsable | Comentarios |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 0 — Repositorio Git con rama main protegida (HU17) | 31/07/2026 | Luis Velasquez | Pull Request obligatorio con una revisión. |
| Sprint 0 — Proyecto Django conectado a MySQL con estructura de capas (HU18) | 31/07/2026 | Jonathan Toc | Migraciones iniciales aplicadas. |
| Sprint 0 — Acta, visión y backlog inicial | 31/07/2026 | Meily Chonay | Con revisión de todo el equipo. |
| Sprint 1 — Convocatorias, registro, autenticación y perfil de estudiantes, control de acceso por rol (HU01–HU06, HU19) | 11/09/2026 | Jonathan Toc, Alvaro Tubac, Byron Martinez | Backend y frontend en paralelo. |
| Sprint 2 — Solicitudes, documentos, comités, evaluación y decisión (HU07–HU13) | 09/10/2026 | Jonathan Toc, Alvaro Tubac, Byron Martinez | Incluye validación de duplicados y cupo. |
| Sprint 3 — Notificaciones, reportes y estadísticas (HU14–HU16) | 23/10/2026 | Jonathan Toc, Alvaro Tubac, Byron Martinez | Exportación a PDF/Excel. |
| Cambios de requerimientos — pagos, doble aprobación, notificaciones automáticas, asistente de IA | 23/10/2026 | Alvaro Tubac, Jonathan Toc | Ver sección 6 de la bitácora. |
| Cierre — Manuales, pruebas finales y presentación | 30/10/2026 | Todo el equipo | Manual técnico y manual de usuario. |

# 11. Firmas de aceptación

Con su firma, cada integrante acepta los roles, reglas y compromisos establecidos en esta acta.

| Nombre completo | Carné | Firma |
| --- | --- | --- |
| Alvaro Daniel Tubac Lopez | 0910-23-21648 |  |
| Jonathan Enrique Toc Lopez | 0910-23-20428 |  |
| Byron Alberto Martinez Osorio | 0910-23-3838 | Aceptado |
| Meily Sucely Chonay Can | 0910-23-9932 |  |
| Luis Alfredo Velasquez Lopez | 0910-23-20400 | Aceptado |