UNIVERSIDAD MARIANO GALVEZ DE GUATEMALA
FACULTA DE INGENIERIA EN SISTEMAS

CENTRO DE JOCOTENANGO

CATEDRATICO: ING. MARIO ROBERTO FUENTES

CURSO: ANALISIS DE SISTEMAS II

SECCION: “B”

PLATAFORMA NACIONAL PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE BECAS

Visión del Producto y Product Backlog

Anexo 4-Visión, Personas, Épicas, Historias NFR y DoR

| Proyecto | Plataforma Nacional para la Gestión Integral de Becas |
| --- | --- |
| Versión | final |
| Fecha | Creado: 24/07/2026 · Actualizado: 28/10/2026 |
| Product Owner | Ing. Mario Fuentes (docente) |
| Equipo | Grupo 1 |
| Documento | Visión del Producto y Product Backlog (Anexo 4) |

| Carné | Nombre completo |
| --- | --- |
| 0910-23-21648 | Alvaro Daniel Tubac López |
| 0910-23-20428 | Jonathan Enrique Toc López |
| 0910-23-3838 | Byron Alberto Martínez Osorio |
| 0910-23-9932 | Meily Sucely Chonay Cán |
| 0910-23-2040 | Luis Alfredo Velasquez Lopez |

INDICE

1.  Información general del proyecto------------------------------------------------------3

2.  Visión del producto------------------------------------------------------------------------3

3.  Stakeholders y user personas----------------------------------------------------------4

4.  Product Backlog inicial-------------------------------------------------------------------5

5.  Cambios de requerimientos incorporados al backlog----------------------------9

6.  Requisitos no funcionales--------------------------------------------------------------12

7.  Definición de «Hecho» (DoD)---------------------------------------------------------13

- Información general del proyecto

| Nombre del proyecto | Plataforma Nacional para la Gestión Integral de Becas |
| --- | --- |
| Product Owner | Ing. Mario Fuentes (docente del curso) |
| Equipo de desarrollo | Alvaro Daniel Tubac Lopez; Jonathan Enrique Toc Lopez; Byron Alberto Martinez Osorio; Meily Sucely Chonay Can; Luis Alfredo Velasquez Lopez |
| Scrum Master | Alvaro Daniel Tubac Lopez |
| Fecha de creación | 24/07/2026 (se actualiza en cada sprint; última actualización 29/10/2026) |
| Versión del documento | 1.0 |

# 2. Visión del producto

La visión es la estrella polar del proyecto: responde por qué se construye este producto y para quién.

| Elemento | Declaración |
| --- | --- |
| Para | Estudiantes guatemaltecos de nivel medio, universitario y de posgrado que aspiran a una beca, y el personal del Ministerio de Educación que las administra. |
| Quienes | Tienen dificultades por un proceso basado en formularios, hojas de cálculo y correos electrónicos, con retrasos en la evaluación, duplicidad de información, pérdida de documentos, poca trazabilidad y falta de transparencia. |
| El | PNGIB — Plataforma Nacional para la Gestión Integral de Becas |
| Es una | Plataforma web responsiva (celular, tablet y computadora). |
| Que | Centraliza y automatiza el ciclo de vida completo de las becas: convocatorias, registro de estudiantes, solicitudes con documentos de respaldo, evaluación por comités, decisión, seguimiento del estado y reportes. |
| A diferencia de | Los formularios, hojas de cálculo y comunicaciones por correo electrónico que se usan actualmente. |
| Nuestro producto | Ofrece trazabilidad completa (historial de estados y de aprobaciones), notificaciones automáticas, control de acceso por rol y estadísticas para transparentar el proceso. |

# 3. Stakeholders y user personas

## 3.1 Stakeholders identificados

| Stakeholder | Interés principal |
| --- | --- |
| Ministerio de Educación | Administrar los programas de becas con transparencia, trazabilidad y estadísticas. |
| Ing. Mario Fuentes (Product Owner) | Definir y priorizar el alcance; aceptar los incrementos de cada sprint. |
| Estudiantes aspirantes | Aplicar a becas y dar seguimiento a su solicitud sin llamar al Ministerio. |
| Administradores del Ministerio | Gestionar convocatorias y comités, generar reportes y revisar pagos. |
| Miembros de comités evaluadores | Evaluar y decidir solicitudes de forma ordenada y justificada. |

## 3.2 User personas

Arquetipos ilustrativos construidos a partir de los roles del sistema;

| Persona | Camila, la estudiante aspirante |
| --- | --- |
| Rol | Estudiante que solicita una beca (universitaria). |
| Datos demográficos | 22 años, estudiante universitaria que vive fuera de la capital; usa principalmente su celular. |
| Necesidades y metas | - Conocer qué convocatorias están activas y a cuáles puede aplicar. - Presentar su solicitud y cargar sus documentos desde cualquier dispositivo. - Saber en qué estado va su solicitud sin llamar al Ministerio. |
| Frustraciones | - «Los formularios y correos se pierden y nadie me dice cómo va mi trámite.» - Miedo a que se extravíen sus documentos. |

| Persona | Carlos, el administrador del Ministerio |
| --- | --- |
| Rol | Administrador de convocatorias, comités y reportes. |
| Datos demográficos | 38 años, personal administrativo del Ministerio con experiencia en hojas de cálculo; trabaja desde una computadora de escritorio. |
| Necesidades y metas | - Publicar y cerrar convocatorias con fechas y cupos controlados. - Conformar comités y distribuir la carga de evaluación. - Obtener reportes y estadísticas confiables sin consolidar hojas de cálculo. |
| Frustraciones | - Información duplicada y dispersa entre archivos. - Dificultad para generar estadísticas y rendir cuentas. |

| Persona | Elena, la miembro del comité evaluador |
| --- | --- |
| Rol | Evalúa y decide las solicitudes asignadas a su comité. |
| Datos demográficos | 45 años, docente universitaria con tiempo limitado; revisa solicitudes entre sus clases, desde computadora o tablet. |
| Necesidades y metas | - Ver solo las solicitudes de su comité que están en evaluación. - Registrar puntaje y observaciones fundamentadas. - Cerrar el ciclo con una decisión trazable (y una segunda aprobación cuando el monto lo exige). |
| Frustraciones | - Evaluaciones sin criterios claros ni historial. - Falta de trazabilidad sobre quién aprobó cada solicitud. |

# 4. Product Backlog inicial

El Product Backlog es la lista ordenada de todo lo que se conoce que es necesario en el producto y la única fuente de requisitos. Está compuesto por épicas (grandes funcionalidades) e historias de usuario escritas con el formato Como [rol], quiero [funcionalidad] para [beneficio] y que cumplen los criterios INVEST.

## 4.1 Épicas

| ID | Épica | Historias | Sprint(s) |
| --- | --- | --- | --- |
| EPIC-01 | Infraestructura y preparación | HU17, HU18, HU19 | Sprint 0 y 1 |
| EPIC-02 | Gestión de convocatorias | HU01, HU02, HU03 | Sprint 1 |
| EPIC-03 | Gestión de estudiantes | HU04, HU05, HU06 | Sprint 1 |
| EPIC-04 | Gestión de solicitudes y documentación | HU07, HU08, HU09 | Sprint 2 |
| EPIC-05 | Comités evaluadores y evaluación | HU10, HU11, HU12 | Sprint 2 |
| EPIC-06 | Decisión y notificación de estado | HU13, HU14 | Sprint 2 y 3 |
| EPIC-07 | Reportes | HU15, HU16 | Sprint 3 |

4.2 Convención de prioridad

Alta = indispensable para el MVP;

Media = valiosa pero no bloqueante;

Baja = mejora deseable si el tiempo lo permite.

4.3 Estimación

puntos de historia con escala relativa de Fibonacci (2, 3, 5, 8), asignados en la Sprint Planning.

Resumen: 19 historias; 12 de prioridad Alta, 5 Media y 2 Baja.

## Historias de usuario del backlog inicial

| ID | Épica | Historia de usuario | Criterios de aceptación | Prior. | Sprint | Puntos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HU17 | EPIC-01 | Como equipo de desarrollo, quiero tener el repositorio Git configurado con protección de rama main, para asegurar un flujo de trabajo ordenado desde el inicio. | - Rama main protegida, requiere Pull Request - Al menos una revisión aprobada antes de merge | Alta | Sprint 0 | [ ] |
| HU18 | EPIC-01 | Como equipo de desarrollo, quiero tener el proyecto Django conectado a MySQL con la estructura de capas definida, para empezar a desarrollar sobre una base sólida. | - El proyecto corre localmente sin errores - Migraciones iniciales aplicadas correctamente | Alta | Sprint 0 | [ ] |
| HU19 | EPIC-01 | Como usuario del sistema, quiero que cada rol (estudiante, comité, administrador) tenga acceso solo a sus funciones, para mantener la seguridad de la información. | - Existen al menos 3 roles diferenciados - Un estudiante no puede acceder a pantallas de evaluación (error 403) | Alta | Sprint 1 | [ ] |
| HU01 | EPIC-02 | Como administrador del Ministerio, quiero crear una convocatoria de beca con nombre, tipo, fechas y cupo, para publicar los periodos en los que los estudiantes pueden aplicar. | - Se registra con fecha de inicio y fin - No se permite fecha fin anterior a fecha inicio - Queda en estado «Activa» o «Cerrada» | Alta | Sprint 1 | [ ] |
| HU02 | EPIC-02 | Como administrador, quiero editar o cerrar una convocatoria existente, para reflejar cambios de fechas o cupos. | - Se puede modificar mientras esté activa - Al cerrar, no se aceptan nuevas solicitudes | Media | Sprint 1 | [ ] |
| HU03 | EPIC-02 | Como estudiante, quiero ver el listado de convocatorias activas, para saber a cuáles puedo aplicar. | - Solo se listan convocatorias en estado «Activa» - Se muestra tipo de beca y fecha límite | Alta | Sprint 1 | [ ] |
| HU04 | EPIC-03 | Como estudiante, quiero registrarme en la plataforma con mis datos personales, para poder aplicar a becas. | - Se validan campos obligatorios (nombre, DPI/CUI, correo) - No se permite registrar el mismo CUI dos veces | Alta | Sprint 1 | [ ] |
| HU05 | EPIC-03 | Como estudiante, quiero iniciar sesión en la plataforma, para acceder a mis solicitudes de forma segura. | - Login con correo y contraseña - Mensaje de error claro si las credenciales son inválidas | Alta | Sprint 1 | [ ] |
| HU06 | EPIC-03 | Como estudiante, quiero editar mis datos de perfil, para mantener actualizada mi información de contacto. | - Se pueden editar teléfono, correo y dirección - El CUI no es editable una vez registrado | Baja | Sprint 1 | [ ] |
| HU07 | EPIC-04 | Como estudiante, quiero crear una solicitud de beca asociada a una convocatoria activa, para iniciar mi proceso de aplicación. | - No se puede aplicar dos veces a la misma convocatoria - La solicitud inicia en estado «Pendiente» | Alta | Sprint 2 | [ ] |
| HU08 | EPIC-04 | Como estudiante, quiero cargar documentos de respaldo (constancias, DPI, notas) a mi solicitud, para completar los requisitos. | - Se aceptan archivos PDF/imagen hasta un tamaño definido (5 MB) - Se listan los documentos cargados con fecha | Alta | Sprint 2 | [ ] |
| HU09 | EPIC-04 | Como estudiante, quiero consultar el estado actual de mi solicitud, para dar seguimiento a mi proceso sin llamar al Ministerio. | - Se muestra el estado actual (Pendiente / En Evaluación / Aprobada / Rechazada) - Se muestra la fecha del último cambio de estado | Alta | Sprint 2 | [ ] |
| HU10 | EPIC-05 | Como miembro de comité evaluador, quiero ver la lista de solicitudes asignadas a mi comité, para iniciar su evaluación. | - Solo se muestran solicitudes en estado «En Evaluación» - Se puede filtrar por convocatoria | Alta | Sprint 2 | [ ] |
| HU11 | EPIC-05 | Como administrador, quiero conformar comités evaluadores asignando integrantes, para distribuir la carga de evaluación. | - Un comité tiene mínimo un integrante - Un comité puede asociarse a una o más convocatorias | Media | Sprint 2 | [ ] |
| HU12 | EPIC-05 | Como miembro de comité, quiero registrar una evaluación con puntaje y observaciones sobre una solicitud, para fundamentar la decisión final. | - Se registra puntaje numérico y comentario - Una solicitud puede tener evaluaciones de varios miembros | Alta | Sprint 2 | [ ] |
| HU13 | EPIC-06 | Como miembro de comité, quiero aprobar o rechazar una solicitud evaluada, para cerrar el ciclo de decisión. | - Cambia el estado a «Aprobada» o «Rechazada» - Se registra el motivo si es rechazada | Alta | Sprint 2 | [ ] |
| HU14 | EPIC-06 | Como estudiante, quiero recibir una notificación en la plataforma cuando cambie el estado de mi solicitud, para enterarme sin tener que revisar constantemente. | - Se muestra notificación dentro de la plataforma al iniciar sesión - Queda registro del histórico de cambios de estado | Media | Sprint 3 | [ ] |
| HU15 | EPIC-07 | Como administrador, quiero generar un reporte con el número de solicitudes por estado y convocatoria, para dar seguimiento general al proceso. | - Se filtra por convocatoria y rango de fechas - Se exporta en formato PDF o Excel | Media | Sprint 3 | [ ] |
| HU16 | EPIC-07 | Como administrador, quiero ver estadísticas básicas (total de becas aprobadas, rechazadas, pendientes), para transparentar el proceso. | - Se muestran totales por estado - Los datos reflejan la información en tiempo real | Baja | Sprint 3 | [ ] |

La columna puntos se completa con la estimación acordada en cada Sprint Planning (Registrada en la bitácora de sprints)

# 5. Cambios de requerimientos incorporados al backlog

Durante el desarrollo se atendieron cambios de requerimientos del Product Owner. Se documentan como historias nuevas o ampliaciones de historias existentes. Se atendieron en el Sprint 3 (13/10/2026 al 23/10/2026) y se amplían con las historias HU25 y HU26, derivadas de la cobertura de beca y de la bitácora de auditorías. El detalle de cada cambio está en la bitácora de sprints.

| ID (propuesto) | Historia de usuario | Criterios de aceptación | Relación | Prior. / Sprint |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HU20 | Como aprobador autorizado, quiero que las solicitudes de monto mayor a Q10,000 requieran una segunda aprobación de una persona distinta, para reforzar el control sobre montos altos. | - Hasta Q10,000 se mantiene una sola aprobación - Sobre Q10,000 la solicitud pasa a «Pendiente de segunda aprobación» - La segunda aprobación la realiza una persona diferente - Se guarda quién hizo la primera y segunda aprobación y sus fechas | Amplía HU13 | Alta · Sprint 3 |
| HU21 | Como estudiante, quiero recibir una notificación automática cada vez que cambie el estado de mi solicitud, para enterarme sin revisar constantemente. | - Cada cambio de estado se registra en el historial y genera una notificación - Se pueden consultar y marcar como leídas - Un usuario solo consulta sus propias notificaciones | Amplía HU14 | Media · Sprint 3 |
| HU22 | Como estudiante, quiero recibir ayuda de inteligencia artificial para mejorar la redacción del motivo de mi solicitud, para presentar una solicitud más clara. | - Solo disponible para estudiantes autenticados - Se valida texto no vacío y máximo de 1000 caracteres - Si el servicio de IA no está disponible, se muestra un error controlado - El motivo se guarda con la solicitud | Relacionada con HU07 | Media · Sprint 3 |
| HU23 | Como estudiante, quiero cargar comprobantes y consultar mi historial de pagos; y como administrador, revisar las transacciones, para dar seguimiento a los pagos de las becas. | - Módulo independiente del resto del sistema - Carga de comprobantes - Historial de pagos por usuario - Panel administrativo para revisar transacciones | Nuevo | Alta · Sprint 3 |
| HU24 | Como usuario, quiero restablecer mi contraseña, para recuperar el acceso a mi cuenta. | - Existe un flujo de restablecimiento de contraseña (solicitud, validación y nueva contraseña). enlace por correo | Amplía HU05 | Media · Sprint 3 |
| HU25 | Como administrador, quiero asignar a cada solicitud aprobada una cobertura de beca (porcentaje), para calcular el monto de inscripción que debe pagar el estudiante. | - La cobertura se registra al aprobar o mediante modificación manual (por ejemplo, de 0 % a 50 %) / El listado de solicitudes muestra el porcentaje de beca / Total a transferir = inscripción base menos la cobertura (ejemplo: Q2,000 con 50 % → Q1,000) / Las condiciones de pago se administran desde el panel administrativo | Amplía HU13 y HU23 | Alta · Sprint 3 |
| HU26 | Como administrador, quiero consultar una bitácora de auditorías de las acciones críticas, para garantizar la trazabilidad y la transparencia del proceso. | - Se registran aprobaciones (exitosas y fallidas), cambios manuales de estado, modificaciones manuales de cobertura y envíos de comprobante de pago / Cada registro muestra fecha, solicitud, usuario, acción y resultado / Se puede buscar y filtrar por acción, fecha y usuario | Nuevo (transparencia) | Media · Sprint 3 |

# 6. Requisitos no funcionales (NFR)

Describen cómo debe ser el sistema, en lugar de qué debe hacer. Las metas numéricas marcadas están pendientes de acordar con el Product Owner.

| Categoría | Requisito |
| --- | --- |
| Seguridad | - Acceso por rol: cada rol solo accede a sus funciones; el acceso indebido se deniega con error 403 y se registra. - Un estudiante solo puede trabajar con sus propias solicitudes, documentos y notificaciones. - Las claves de servicios externos (IA) se gestionan con variables de entorno y no se publican en el repositorio. - Las contraseñas no se almacenan en texto plano. |
| Usabilidad | - Interfaz limpia y adaptada a celular, tablet y computadora. - Estados de solicitud diferenciados por colores y validaciones visuales y en tiempo real en los formularios. |
| Integridad de datos | - No se permiten dos solicitudes del mismo estudiante para una misma convocatoria. - No se registra el mismo CUI dos veces. - No se aprueban solicitudes cuando se alcanzó el cupo de la convocatoria. |
| Trazabilidad | - Todo cambio de estado de una solicitud queda en un historial. - Se registra quién realizó cada aprobación y cuándo. |
| Mantenibilidad | - Arquitectura en capas con separación de responsabilidades (vistas, serializers, servicios y modelos). - Pruebas automatizadas del backend y revisión de código por pares. |
| Rendimiento | Las páginas principales cargan en menos de 3 segundos en una conexión estándar. |
| Compatibilidad | Funciona en las últimas versiones de Chrome, Firefox y Edge, con interfaz responsiva en celular, tablet y computadora. |
| Disponibilidad | Sin acuerdo de nivel de servicio formal: el sistema debe estar operativo durante las demostraciones y revisiones del proyecto. |

# 7. Definición de «Hecho» (DoD)

Acuerdo compartido por todo el equipo Scrum sobre qué significa que una historia de usuario esté completa. Se aplica a cada historia:

- El código está integrado a la rama de integración mediante Pull Request (sin commits directos a main).

- Se crearon y pasan las pruebas unitarias correspondientes.

- El código fue revisado y aprobado por al menos otro miembro del equipo (code review).

- La funcionalidad cumple todos los criterios de aceptación de la historia.

- No se introdujeron nuevos defectos.

- La documentación técnica necesaria fue creada o actualizada.

- La funcionalidad fue verificada por el Product Owner en el entorno de pruebas.