UNIVERSIDAD MARIANO GALVEZ DE GUATEMALA
FACULTA DE INGENIERIA EN SISTEMAS

CENTRO DE JOCOTENANGO

CATEDRATICO: ING. MARIO ROBERTO FUENTES

CURSO: ANALISIS DE SISTEMAS II

SECCION: “B”

PLATAFORMA NACIONAL PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE BECAS

Plan se Aseguramiento de Calidad

Anexo 6-Plan de Aseguramiento de Cálidad (QAP) Ágil

| Proyecto | Plataforma Nacional para la Gestión Integral de Becas |
| --- | --- |
| Versión | final |
| Fecha | Creado: 07/08/2026 |
| Product Owner | Ing. Mario Fuentes (docente) |
| Equipo | Grupo 1 |
| Documento | Plan de Aseguramiento de Calidad (Anexo 6) |

| Carné | Nombre completo |
| --- | --- |
| 0910-23-21648 | Alvaro Daniel Tubac López |
| 0910-23-20428 | Jonathan Enrique Toc López |
| 0910-23-3838 | Byron Alberto Martínez Osorio |
| 0910-23-9932 | Meily Sucely Chonay Cán |
| 0910-23-2040 | Luis Alfredo Velasquez Lopez |

INDICE

1.  Información general-------------------------------------------------------------------------------3

2.  Propósito y alcance del plan--------------------------------------------------------------------3

3.  Descripción de todos los productos (work products)-------------------------------------3

4.  Normas y prácticas aplicables-----------------------------------------------------------------4

5.  Acciones y tareas de calidad------------------------------------------------------------------4

6.  Herramientas y métodos------------------------------------------------------------------------5

7.  Procedimientos de administración de configuración-------------------------------------5

8.  Métodos para unificar y mantener los registros-------------------------------------------6

9.  Roles y responsabilidades----------------------------------------------------------------------7

10.  Indicadores de calidad--------------------------------------------------------------------------7

- Información general

| Nombre del proyecto | Plataforma Nacional para la Gestión Integral de Becas |
| --- | --- |
| Responsable de calidad | Todo el equipo Scrum |
| Fecha de creación | 07/08/2026 (Sprint 1); actualización final: 29/10/2026 |
| Versión del documento | 1.0 |

# 2. Propósito y alcance del plan

- Propósito: definir las actividades, estándares y responsabilidades que el equipo adopta para asegurar que cada incremento entregado al final de cada sprint sea de alta calidad, funcional y cumpla las expectativas del Product Owner y los stakeholders. El enfoque de calidad es preventivo y continuo, no una fase final de pruebas: la calidad se construye, no se añade al final.

- Alcance: este plan aplica a todos los artefactos y procesos del proyecto, desde la concepción de las historias de usuario hasta la entrega del software funcional, cubriendo el ciclo completo de cada sprint y los productos descritos en la siguiente sección.

# 3. Descripción de todos los productos (work products)

| Grupo | Producto | Criterio de calidad |
| --- | --- | --- |
| Documentación | Visión del producto y Product Backlog | Claridad, consistencia y completitud. |
|  | Historias de usuario y criterios de aceptación | Claros, concisos y testeables (criterios INVEST). |
|  | Documento de arquitectura y diseño; casos de uso; diagramas UML | Coherencia con la arquitectura elegida y utilidad para el desarrollo. |
|  | Justificación de patrones, manuales técnico y de usuario | Exactitud respecto del código y comprensibilidad. |
| Código fuente | Código de la aplicación (backend y frontend) | Limpio, mantenible, legible y alineado con las guías de estilo acordadas. |
|  | Migraciones y scripts de base de datos | Versionados y probados. |
|  | Código de pruebas (unitarias e integración) | Existe y cubre adecuadamente la lógica de negocio. |
| Incremento del producto | Software funcional al final de cada sprint | Usable, estable y cumple la Definición de «Hecho» (DoD). |

# 4. Normas y prácticas aplicables

| Norma | Definición para el proyecto |
| --- | --- |
| Guía de estilo de código | Código Python según PEP 8, verificado de forma manual en la revisión de código (no se configuró un linter automático); las plantillas del frontend (HTML, CSS y JavaScript) siguen las convenciones de plantillas de Django. |
| Convenciones de nomenclatura | Ramas con el formato feature/descripcion-corta (por ejemplo, feature/requisitos-aprobacion-notificaciones-jonathan). Nombres de clases en PascalCase y funciones y variables en snake_case. |
| Estándar de documentación | Todo método o servicio público debe tener un comentario con su propósito, parámetros y valor de retorno; se usan docstrings en español, como en los módulos de patrones (apps/…/states.py, builders.py, etc.). |
| Definición de «Hecho» (DoD) | Es el estándar de calidad principal. Ninguna historia se considera completa si no cumple todos los puntos del DoD definido en el documento de Visión y Product Backlog. |
| Gestión de secretos | Las claves y credenciales (por ejemplo, la API key de Gemini y las credenciales de la base de datos) se configuran con variables de entorno y nunca se suben al repositorio. |

# 5. Acciones y tareas de calidad

Las siguientes actividades se realizan de forma continua durante cada sprint:

### Revisiones técnicas (peer reviews)

- Revisión de código (obligatoria): toda pieza de código debe ser revisada y aprobada por al menos otro miembro del equipo antes de integrarse a la rama principal, mediante Pull Request en GitHub.

- Revisión de documentación: los documentos clave (visión, diseño, plan de pruebas) son revisados por el equipo para asegurar su claridad y consenso.

### Pruebas

- Pruebas unitarias: cada desarrollador escribe pruebas para el código que produce.

- Pruebas de integración: verifican que los componentes (vistas, servicios, modelos y base de datos) funcionan correctamente juntos.

- Pruebas de aceptación (UAT): las realiza el Product Owner al final del desarrollo de una historia para validar los criterios de aceptación.

### Auditorías de proceso

- Sprint Retrospective: principal herramienta de auditoría y mejora. En cada retrospectiva se analiza qué salió bien y qué problemas de calidad hubo, y cómo mejorar el proceso.

# 6. Herramientas y métodos

| Propósito | Herramienta |
| --- | --- |
| Gestión de proyecto (tablero Scrum) | GitHub Projects |
| Control de versiones | Git, con el repositorio en GitHub (Luizvl/Proyecto-UMG) |
| Pruebas unitarias y de integración | Framework de pruebas de Django y Django REST Framework (APITestCase), ejecutado con python manage.py test. |
| Integración continua (CI) | No se configuró integración continua; las pruebas se ejecutan de forma manual antes de abrir cada Pull Request. |
| Análisis estático (linter) | No se configuró un linter automático; el estilo (PEP 8) se revisa en el code review. |
| Comunicación | Google Meet (reuniones y demostraciones) y WhatsApp (mensajería del equipo). |

# 7. Procedimientos de administración de configuración

- Control de versiones: todo el código fuente, scripts y documentación técnica están bajo Git. La rama main siempre representa una versión estable y potencialmente desplegable.

- Estrategia de ramas: main (versión estable, protegida y con Pull Request obligatorio) y una rama feature/… por cada funcionalidad, que se integra a main mediante Pull Request revisado por un compañero.

Figura 1. Flujo de trabajo con Git del equipo: rama por cambio, commit descriptivo, Pull Request, revisión de un compañero y merge a main (documentacion/Flujo de Trabajo.png en el repositorio).

- Regla de integración: se prohíben los commits directos a main; todo cambio entra por Pull Request con al menos una revisión aprobada.

- Gestión de entornos: cada desarrollador trabaja en su entorno local (Django, con SQLite por defecto o MySQL local mediante la variable DB_ENGINE). Las funcionalidades se integran en la rama main por Pull Request y se prueban en el entorno local (127.0.0.1:8000), que se comparte por Google Meet en la Sprint Review; no se utilizó un servidor de pruebas separado.

# 8. Métodos para unificar y mantener los registros

- Registro de defectos: los defectos se registran como ítems del tablero con la etiqueta Bug y son priorizados por el Product Owner como cualquier otra historia.

- Resultados de revisiones: el feedback de las revisiones de código se registra en los Pull Requests; las decisiones importantes sobre documentos, en minutas o en el propio documento.

- Minutas de retrospectiva: las acciones de mejora de calidad se registran en la bitácora de sprints y se les da seguimiento en el siguiente sprint.

# 9. Roles y responsabilidades

La calidad es una responsabilidad compartida por todo el equipo.

| Rol | Responsables | Responsabilidades de calidad |
| --- | --- | --- |
| Product Owner | Ing. Mario Fuentes | - Asegurar que las historias y sus criterios de aceptación sean claros y aporten valor. - Realizar las pruebas de aceptación. - Priorizar la resolución de defectos en el backlog. |
| Equipo de desarrollo | Jonathan Toc, Byron Martinez Alvaro Tubac Meily Chonay, Luis Velasquez | - Construir incrementos que cumplan el DoD. - Escribir código limpio y mantenible. - Crear y mantener las pruebas unitarias y de integración. - Realizar revisiones de código entre pares de forma constructiva. |
| Scrum Master | Alvaro Tubac | - Asegurar que el equipo siga las prácticas de calidad definidas. - Facilitar las retrospectivas. - Eliminar impedimentos que afecten la calidad del trabajo. |

# 10. Indicadores de calidad

| Indicador | Meta | Estado actual |
| --- | --- | --- |
| Cambios integrados mediante Pull Request con revisión | 100 % | Verificar en GitHub |
| Pruebas automatizadas del backend en verde | 100 % | 50 pruebas ejecutadas correctamente en la verificación final del backend. |
| Historias que cumplen el DoD al cierre del sprint | 100 % de las comprometidas | Se registra en la Sprint Review de cada sprint (ver bitácora de sprints). |
| Defectos críticos abiertos al cierre del sprint | 0 | Se registran en el Plan de Pruebas (registro de defectos) y en la bitácora de sprints. |