UNIVERSIDAD MARIANO GALVEZ DE GUATEMALA
FACULTA DE INGENIERIA EN SISTEMAS

CENTRO DE JOCOTENANGO

CATEDRATICO: ING. MARIO ROBERTO FUENTES

CURSO: ANALISIS DE SISTEMAS II

SECCION: “B”

PLATAFORMA NACIONAL PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE BECAS

Plan Pruebas

Anexo 7-Plan de Pruebas Ágiles

| Proyecto | Plataforma Nacional para la Gestión Integral de Becas |
| --- | --- |
| Versión | final |
| Fecha | Creado: 7/08/2026 · Actualizado: 28/10/2026 |
| Product Owner | Ing. Mario Fuentes (docente) |
| Equipo | Grupo 1 |
| Documento | Plan de Pruebas Ágiles |

| Carné | Nombre completo |
| --- | --- |
| 0910-23-21648 | Alvaro Daniel Tubac López |
| 0910-23-20428 | Jonathan Enrique Toc López |
| 0910-23-3838 | Byron Alberto Martínez Osorio |
| 0910-23-9932 | Meily Sucely Chonay Cán |
| 0910-23-2040 | Luis Alfredo Velasquez Lopez |

INDICE

1.  Información general----------------------------------------------------------------------------3

2.  Propósito------------------------------------------------------------------------------------------3

3.  Objetivos------------------------------------------------------------------------------------------3

4.  Alcance--------------------------------------------------------------------------------------------4

5.  Entorno y configuración-----------------------------------------------------------------------4

6.  Estrategia de pruebas-------------------------------------------------------------------------5

7.  Resultados esperados (deliverables)-----------------------------------------------------6

8.  Estado actual de las pruebas---------------------------------------------------------------7

9.  Casos de prueba de aceptación-----------------------------------------------------------8

10.  Plantilla de reporte de defectos----------------------------------------------------------11

- Información general

| Nombre del proyecto | Plataforma Nacional para la Gestión Integral de Becas |
| --- | --- |
| Versión del documento | 1.0 |
| Fecha de creación / actualización | 07/08/2026 (Sprint 1); se actualizó en cada sprint; última actualización 29/10/2026 |
| Responsable principal de pruebas automatizadas | Jonathan Enrique Toc Lopez |
| Aceptación | Ing. Mario Fuentes (Product Owner) |

# 2. Propósito

Describir la estrategia, el alcance y los métodos que el equipo utiliza para verificar y validar la calidad del producto. Este plan asegura que cada incremento de software entregado no solo funcione como se espera, sino que sea robusto, usable y cumpla la Definición de «Hecho» (DoD).

Es una guía de alto nivel: los planes de prueba detallados para cada historia de usuario se definen a través de sus criterios de aceptación. Este documento se actualiza en cada sprint.

# 3. Objetivos

- Identificar y reportar defectos lo antes posible en el ciclo de desarrollo (Shift-Left Testing).

- Verificar que cada historia implementada cumple sus criterios de aceptación.

- Validar que el incremento de cada sprint aporta valor real y satisface las necesidades del usuario.

- Asegurar que las nuevas funcionalidades no rompen el código existente (pruebas de regresión).

- Construir confianza en la calidad del producto para el Product Owner y los stakeholders.

- Proporcionar retroalimentación rápida al equipo de desarrollo.

# 4. Alcance

## 4.1 Funcionalidades en alcance (in-scope)

Todas las funcionalidades del Product Backlog; en cada sprint el alcance se limita a las historias seleccionadas en la Sprint Planning. Incluye:

- Autenticación, registro, perfil y control de acceso por roles (Estudiante, Comité, Administrador).

- Gestión de convocatorias: creación, edición, cierre, validación de fechas, cupos y estado activo.

- Solicitudes de beca: creación, validación de duplicados, flujo de estados, documentos de respaldo y propiedad de los datos.

- Comités y evaluaciones; aprobación o rechazo, incluida la doble aprobación para montos mayores a Q10,000.

- Notificaciones automáticas, historial de cambios de estado y marcado de notificaciones como leídas.

- Asistente de IA para el motivo de la solicitud (permisos, validaciones y manejo de errores).

- Reportes, estadísticas y módulo de pagos.

## 4.2 Funcionalidades fuera de alcance (out-of-scope)

No serán objeto de pruebas formales bajo este plan, salvo indicación contraria:

- Pruebas de carga y estrés avanzadas con grandes volúmenes de usuarios concurrentes; no se definió un umbral porque exceden el alcance del semestre.

- Compatibilidad con navegadores obsoletos (por ejemplo, Internet Explorer).

- Pruebas de hardware o de la infraestructura de red subyacente.

- La calidad del texto que genera el servicio externo de IA (solo se prueba la integración, los permisos y el manejo de errores).

# 5. Entorno y configuración

| Entorno | Propósito | Configuración |
| --- | --- | --- |
| Desarrollo (local) | Pruebas unitarias y de desarrollo inicial. | Máquinas de los desarrolladores con Python, Django y SQLite (por defecto) o MySQL local; IDE Visual Studio Code. |
| Integración / pruebas (staging) | Pruebas de integración y pruebas de aceptación del Product Owner. | No se utilizó un servidor de pruebas separado: la aceptación se realizó en el entorno local (127.0.0.1:8000), compartido por Google Meet durante la Sprint Review. |
| Navegadores soportados | Pruebas manuales de interfaz y responsividad. | Google Chrome (última versión), en modo normal y de incógnito. |

La clave del servicio de IA y las credenciales de la base de datos se configuran con variables de entorno; las pruebas del servicio de IA usan simulaciones (mocks) para no depender de la API real, además de una prueba real puntual de comunicación.

# 6. Estrategia de pruebas

La estrategia se basa en la pirámide de pruebas y se integra al flujo de cada sprint.

## 6.1 Niveles de prueba

| Nivel | Quién | Cuándo | Qué se prueba | Herramientas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Unitarias | Desarrolladores | Continuamente al escribir código; requisito del DoD. | Métodos y clases de forma aislada (modelos, servicios, validaciones). | Framework de pruebas de Django y Django REST Framework; ejecución con python manage.py test |
| 2. Integración | Desarrolladores | Después de las unitarias. | Interacción entre vistas, servicios, serializers, API REST y base de datos; permisos por rol. | Pruebas de API con APITestCase (cliente de pruebas de Django REST Framework) |
| 3. Sistema y aceptación | Todo el equipo (exploratorias); Product Owner (aceptación formal) | Cuando una historia está «lista para validación». | Flujos completos de extremo a extremo según los criterios de aceptación. | Pruebas manuales en el entorno local compartido en la Sprint Review |

## 6.2 Tipos de prueba adicionales

- Regresión: antes de cada Sprint Review se ejecuta el conjunto de pruebas automatizadas para asegurar que lo nuevo no afectó lo existente.

- Usabilidad (exploratorias): el equipo dedica tiempo a usar la aplicación en distintos dispositivos para detectar fallos y proponer mejoras.

- Seguridad y permisos: verificación de que cada rol accede solo a sus funciones (error 403) y de que cada estudiante solo ve sus propias solicitudes, documentos y notificaciones.

## 6.3 Criterios de entrada y salida

- Entrada: la historia cumplió la parte de desarrollo del DoD (código completo, pruebas unitarias en verde y code review aprobado).

- Salida: la historia cumple todos los puntos del DoD, incluida la aprobación del Product Owner.

# 7. Resultados esperados (deliverables)

- Suite de pruebas automatizadas: pruebas unitarias y de integración que viven junto al código en el repositorio.

- Reportes de ejecución de pruebas: salida de la ejecución de las pruebas (python manage.py test); no se utiliza integración continua.

- Registro de defectos (bug log): lista priorizada en el tablero, con título, pasos para reproducir, resultado esperado vs. obtenido, evidencia y severidad (crítico, alto, medio, bajo).

- Acta de aprobación del Product Owner: confirmación (comentario en la tarea o correo) de que una historia fue probada y aceptada.

# 8. Estado actual de las pruebas

Resumen de lo reportado por el equipo al 28/10/2026:

| Área | Cobertura de pruebas automatizadas | Resultado |
| --- | --- | --- |
| Backend completo | Usuarios, convocatorias, solicitudes y evaluaciones; permisos por rol; funcionalidad de IA (permisos, errores y almacenamiento del motivo). | 50 pruebas ejecutadas correctamente en la verificación final del backend. |
| Doble aprobación y notificaciones | Aprobación simple hasta Q10,000, segunda aprobación sobre Q10,000, registro de aprobadores, historial, notificaciones, lectura y propiedad (rama feature/requisitos-aprobacion-notificaciones-jonathan). | 33 pruebas ejecutadas, todas correctas. |
| Comunicación con Gemini | Prueba real de comunicación entre Django y la API. | Realizada correctamente. |
| Interfaz, pagos y reportes | Demostración manual del 28/10/2026: panel del estudiante, formulario de postulación con asistente de IA, aprobación con cobertura del 50 %, pago de inscripción (Q1,000 de Q2,000), módulo de pagos y bitácora de auditorías del administrador. | Verificado manualmente en la demostración final (ver figuras 1 a 3). Pruebas automatizadas de pagos y reportes: por registrar |

Figura 1. Formulario de postulación del estudiante con la ayuda de IA (Mejorar con IA) y carga del documento de respaldo.

Figura 2. Panel administrativo: solicitudes con estado y porcentaje de beca.

Figura 3. Pago de inscripción: beca asignada, cobertura aprobada (50 %), inscripción base Q2,000 y total a transferir

# 9. Casos de prueba de aceptación

Casos derivados de los criterios de aceptación y de los flujos alternos de los casos de uso. La columna Estado se actualiza al ejecutar cada caso.

| ID | Historia | Escenario |  | Resultado esperado |  | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-01 | HU01 | Crear convocatoria con fecha de fin anterior a la de inicio |  | Muestra error y no guarda. |  | Aprobado (automatizada) |
| TC-02 | HU01 | Crear convocatoria con datos válidos |  | Se registra en estado «Activa» y aparece en el listado. |  | Aprobado (automatizada) |
| TC-03 | HU02 | Editar una convocatoria cerrada |  | El sistema lo impide e indica que no está activa. |  | Por registrar |
| TC-04 | HU02 | Cerrar convocatoria e intentar crear una solicitud |  | La nueva solicitud es rechazada. |  | Por registrar |
| TC-05 | HU03 | Listar convocatorias como estudiante |  | Solo aparecen las activas, con tipo y fecha límite; sin activas, mensaje informativo. |  | Aprobado (automatizada) |
| TC-06 | HU04 | Registrar un estudiante con DPI/CUI ya existente |  | Mensaje de error de DPI/CUI ya registrado; no se crea la cuenta. |  | Aprobado (automatizada) |
| TC-07 | HU05 | Iniciar sesión con credenciales inválidas |  | Mensaje de error claro; no se permite el acceso. |  | Aprobado (automatizada) |
| TC-08 | HU06 | Intentar editar el CUI desde el perfil |  | El campo CUI está bloqueado. |  | Por registrar |
| TC-09 | HU07 | Crear segunda solicitud para la misma convocatoria |  | El sistema lo impide e indica que ya existe una solicitud previa. |  | Aprobado (automatizada) |
| TC-10 | HU07 | Crear solicitud válida |  | Se crea en estado «Pendiente», asociada al estudiante y a la convocatoria. |  | Aprobado (automatizada) |
| TC-11 | HU08 | Cargar un archivo mayor a 5 MB o de formato no permitido |  | Error; el archivo no se carga. |  | Aprobado (automatizada) |
| TC-12 | HU08 | Cargar un archivo válido |  | Se lista con nombre, fecha y tamaño. |  | Aprobado (automatizada) |
| TC-13 | HU09 | Consultar el estado de una solicitud |  | Muestra el estado actual y la fecha del último cambio. |  | Por registrar |
| TC-14 | HU10 | Ver solicitudes asignadas como miembro de comité |  | Solo las «En Evaluación» de su comité; filtro por convocatoria. |  | Aprobado (automatizada) |
| TC-15 | HU11 | Guardar un comité sin integrantes |  | Error: se requiere al menos un integrante. |  | Por registrar |
| TC-16 | HU12 | Registrar evaluación con puntaje fuera de rango o vacío |  | Error; no se guarda. |  | Aprobado (automatizada) |
| TC-17 | HU13 | Rechazar sin ingresar motivo |  | El sistema exige completar el motivo. |  | Por registrar |
| TC-18 | HU13 | Aprobar con el cupo de la convocatoria agotado |  | El sistema impide la aprobación. |  | Aprobado (automatizada) |
| TC-19 | HU20 | Aprobar solicitud de Q10,000 o menos |  | Una sola aprobación; pasa a «Aprobada». |  | Aprobado (automatizada) |
| TC-20 | HU20 | Aprobar solicitud mayor a Q10,000 |  | Pasa a «Pendiente de segunda aprobación»; se guarda quién aprobó y la fecha. |  | Aprobado (automatizada) |
| TC-21 | HU20 | Segunda aprobación por la misma persona |  | El sistema la deniega; se requiere otra persona. |  | Aprobado (automatizada) |
| TC-22 | HU21 | Cambiar el estado de una solicitud |  | Se registra en el historial y se genera una notificación para el estudiante. |  | Aprobado (automatizada) |
| TC-23 | HU21 | Consultar notificaciones de otro usuario |  | Acceso denegado; solo se ven las propias. |  | Aprobado (automatizada) |
| TC-24 | HU22 | Mejorar motivo con texto vacío o de más de 1000 caracteres |  | Error de validación. |  | Aprobado (automatizada) |
| TC-25 | HU22 | Usar la herramienta de IA sin ser estudiante autenticado |  | Acceso denegado. |  | Aprobado (automatizada) |
| TC-26 | HU22 | Servicio de IA no disponible |  | Error controlado; el estudiante puede continuar. |  | Aprobado (automatizada) |
| TC-27 | HU19 | Un estudiante accede a una pantalla de evaluación |  | Error 403 y registro del intento en el log. |  | Aprobado (automatizada) |
| TC-28 | HU15 | Generar reporte con filtros sin resultados |  | Reporte vacío con mensaje informativo; exportable a PDF y Excel cuando hay datos. |  | Por registrar |
| TC-29 | HU16 | Consultar estadísticas sin solicitudes registradas |  | Los totales se muestran en cero. |  | Por registrar |
| Casos de prueba |  |  | Prueba automatizada que los cubre |  | Origen |  |
| TC-01, 02, 05, 06, 07, 09, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 27 |  |  | test_no_permite_fecha_fin_anterior_a_inicio; test_administrador_puede_crear_convocatoria; test_filtro_solo_muestra_convocatorias_activas; test_no_permite_dpi_duplicado; test_login_con_password_incorrecto; test_no_permite_solicitud_duplicada; test_estudiante_crea_solicitud_a_su_nombre; test_no_permite_formato_no_autorizado; test_estudiante_puede_subir_documento; test_comite_no_puede_ver_solicitud_no_asignada; test_no_permite_puntaje_mayor_a_100 y test_no_permite_puntaje_negativo; test_no_permite_aprobar_mas_del_cupo; test_estudiante_no_puede_aprobar_solicitud |  | apps/*/tests.py del repositorio |  |
| TC-19 a TC-26 |  |  | Pruebas de doble aprobación, notificaciones y servicio de IA reportadas por el equipo (50 pruebas en la verificación final y 33 en la rama de requisitos). |  | Rama feature/requisitos-aprobacion-notificaciones-jonathan |  |

# 10. Plantilla de reporte de defectos

| Campo | Descripción |
| --- | --- |
| ID | BUG-001 |
| Título descriptivo | defecto |
| Historia / caso de uso afectado | HU-XX / CU-XX |
| Pasos para reproducirlo | 1. … 2. … 3. … |
| Resultado esperado vs. obtenido | Esperado: … Obtenido: … |
| Evidencia | Captura de pantalla o video (si aplica) |
| Severidad | Crítico / Alto / Medio / Bajo |
| Reportado por / fecha | Nombre] / [dd/mm/aaaa |
| Estado | Abierto / En corrección / Corregido / Verificado |